Tekniska nämnden och Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

# Detaljplan för Nordöstra Hedvigslund 9607, Nacka kommun

| Projektledare, planenheten: | Tord Runnäs |
| --- | --- |
| Projektledare, exploateringsenheten: | Björn Habenicht |

|  | Beslut | Datum | Styrelse/nämnd | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| √ | Start-PM, godkännande | 19920505 | KSAU |  |
| √ | Start-PM, tillstyrkan |  |  |  |
| √ | Detaljplan, samråd | 19970422 | ONÄ |  |
| √ | Yttrande, samråd |  |  |  |
| √ | Detaljplan, utställning | 19971015 | ONÄ |  |
| √ | Yttrande, utställning |  |  |  |
| √ | Exploateringsavtal, tillstyrkan |  |  |  |
| √ | Detaljplan, tillstyrkan |  |  |  |
| √ | Exploateringsavtal | 19990419 | KF |  |
| √ | Exploateringsavtal |  |  |  |
| √ | Detaljplan, antagande | 19980421 | KF |  |
| √ | Överföring, exploateringsavtal (byte av exploatör) |  |  |  |