##### Detaljplan för Tollare 1:160, delplan 1a

##### Översikt, processen och tidsplan

| Projektledare, planenheten: | Tord Runnäs |
| --- | --- |
| Projektledare, exploateringsenheten: | Christina Gerremo |
|  | Beslut | Datum | Styrelse/ nämnd | Kommentar |
| √ | Start-PM, yttrande | 04-11-10, § 182 | ONB | Tillstyrkan |
| √ | Start-PM, godkännande | 05-01-10, § 9 | KS |  |
| √ | Programsamråd, yttrande | 05-06-15, § 117 | ONB | Tillstyrkan |
| √ | Programsamråd | 06-03-13, § 37 | KS | Samrådstid 06-04-07 – 06-05-29 |
| √ | Program, yttrande | 06-10-18, § 167 | ONB | Tillstyrkan |
| √ | Program, godkännande | 06-11-27 § 210 | KS |  |
| √ | Start-PM, det.plan tillstyrkan | 07-03-28 § 141 | MSN | 4 detaljplaner |
| √ | Start-PM, det.plan godkännande | 07-06-04 § 151 | KS |  |
| √ | Ram- och detaljplaneavtal | 07-09-10 § 306 | KF |  |
| √ | Detaljplan, samråd | 07-10-24 | Planchef | Delegationsbeslut Samrådstid 07-10-31-07-12-10 |
| √ | Yttrande, samråd | 08-01-29 § 29 | KSAU | Ingen erinran |
| √ | Detaljplan, utställning | 08-04-23 § 141 | MSN | Utst tid 14/5 – 13/6 -08 |
| √ | Yttrande , utställning | 08-08-26 § 201 | KS |  |
| √ | Detaljplan, godkännande | 08-10-15 | MSN |  |
| √ | Exploateringsavtal, tillstyrkan |  | KS |  |
| √ | Detaljplan, tillstyrkan |  | KS |  |
| √ | Exploateringsavtal |  | KF |  |
| √ | Detaljplan, antagande |  | KF |  |