# Kvarnholmen – Hästholmssundet – östra Gäddviken

### Översikt, processen och tidsplan

### Program för Detaljplaner

| Projektledare, planenheten: | Magnus Bäckström |
| --- | --- |
| Projektledare, exploateringsenheten: | Per Andersson |

|  | Beslut | Datum | Styrelse/ nämnd | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| √ | Start-PM, yttrande |  | ON |  |
| √ | Start-PM, godkännande |  | KS |  |
| √ | Program, uppdrag |  | KS |  |
| √ | Programsamråd | 2003-06-02 | KS | § 112 |
| √ | Ramavtal, godkännande | 2006-08-21 | KS | § 141 |
| √ | Program, godkännande | 2006-09-18 | KS | § 153 |

## Detaljplan för del av Kvarnholmen etapp 1 – Norra Kajområdet, Nacka kommun

| Projektledare, planenheten: | Magnus Bäckström |
| --- | --- |
| Projektledare, exploateringsenheten: | Per Andersson |

| √ | Program, godkännande | 2006-09-18 | KS | § 153 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| √ | Detaljplan, information - samråd | 2008-01-23 | MSN |  |
| √ | Detaljplan, samråd | 2008-01-25 | Planchef | Delegationsbeslut Samrådstid 2008-01-31 t o m 2008-03-14 |
| √ | Yttrande, samråd | 2008-03-11 § 68 | KSAU | Ingen erinran |
| √ | Detaljplan, utställning | 2008-08-27 §249 | MSN | Utställning 2008-09-18 t o m 2008-10-17 |
| √ | Yttrande , utställning | 2008-10-14 §248 | KSAU | Ingen erinran |
| √ | Detaljplan, tillstyrkan |  | MSN |  |
| √ | Exploateringsavtal, tillstyrkan |  | KS |  |
| √ | Detaljplan, tillstyrkan |  | KS |  |
| √ | Exploateringsavtal |  | KF |  |
| √ | Detaljplan, antagande |  | KF |  |