Översiktlig planering

|  | # Kustplan | Projektdirektiv beslut KSAU 2008-01-15 och i KS 2008-02-11. Arbete pågår. | # LIAMAL |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Grönplan | Arbetet påbörjat. Projektdirektiv beslut KS 08-02-11. konsulter upphandlade. Arbete pågår. | # MAGROT |
|  | Modernisering Saltsjöbanan. Sept. -08 SL arbetar efter genomförande 2010-2013. Kostnader har ökat och SL´s styrelse har beslutat om att titta på alternativa dragningar av sträckan från Sickla till Slussen. | Projektbeskrivning info MSN 07-10-30. Beslut KSAU 07-11-15 beslut KS 07-11-26. Info MSN 08-02-13. Info KSAU 08-02-19. Info Teknik 08-03-18. Avsiktsförklaring fastighetsutveckling beslut KSAU 08-02-11. Samråd depå dec 08 – 16 jan -09. | # ANNRUD |
|  | Förnyelseplanering | Förslag till tidsplaner och upplägg MSN 08-04-23. MSN tillstyrkte ny arbetsmodell 08-06-11. KS godkände ny arbetsmodell samt förslag till områdesindelning och tidplaner 08-08-18. | # AAJ |
|  | Målbild Fisksätra | Projektbeskrivning info MSN 07-11-06. Beslut KSAU 07-11-21 beslut KS 07-12-04. Info MSN 08-06-11. Info KSAU 08-06-10. Beslut MSN 08-08-27. Beslut KSAU 08-08-26. Sept -08. Tänkt tidplan förskjuten. Innehållet ska diskuteras i den interna styrgrupp och därefter upp i MSN och KSAU jan/feb -09. | # ANNRUD |
|  | Stockholms översiktsplan |  | # LIAMAL |

- Planenheten

Tord Runnäs