# G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

## Detaljplan för del av Bo och Backeböl, Blåbärsstigen (Område J) i Nacka kommun

### Upprättad på exploateringsenheten i januari 2009

### ALLMÄNT

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga och tekniska åtgärder samt de ekonomiska förutsättningar som behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande. Genomförande-beskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan skall fungera som vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Avgöranden i frågor som rör fastighetsbildning, VA-anläggningar, vägar m.m. regleras således genom respektive speciallag.

### DETALJPLANEN

Syftet med projektet är att bygga ut kommunalt VA, upprusta vägnätet och övrig allmän platsmark samt tillåta utökade byggrätter på befintliga och tillkommande tomter utmed Blåbärsstigen och del av Norrkärrsvägen. Planområdet omfattar idag 15 enskilt ägda fastigheter, en fastighet som ägs av Gustavsviks Fastighetsägare-förening samt kommunägd mark . Planförslaget medger sammantaget 30 fastighet-er för bostadsbebyggelse, varav 5 st bildas på kommunägd mark för att sedan säljas till ensilda. Utanför detaljplaneområdet uppförs en bullervall. Denna är en förutsättning för bebyggelsen mot Värmdöleden.

### ORGANISATORISKA FRÅGOR

#### Genomförandetid

Genomförandetiden är 15 år och påbörjas när detaljplanen vinner laga kraft.

#### Ansvarsfördelning

Huvudmannaskap för allmän platsmark

Nacka kommun är ansvarig för att vägarna byggs ut till kommunal standard, att gång- och cykelväg rustas upp samt att park- och naturmarken ses över. Nacka kommun ansvarar för drift och underhåll av den allmänna platsmarken.

##### Huvudmannaskap för vatten och avlopp

Nacka kommun kommer att vara huvudman för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna genom Tekniska nämnden. Nacka kommun är ansvarig för att vatten- och avloppsledningar byggs ut i området.

#### Byggande på tomtmark

Respektive fastighetsägare svarar för byggande inom kvartersmark.

El

Boo Energi ekonomisk förening ansvarar för det allmänna el-nätet.

### Genomförandeorganisation

##### Genomförande och samordning

Genomförandet inom allmän plats leds och samordnas av Miljö & Stadsbyggnad, exploateringsenheten.

##### Utbyggnad av gata och park

Utbyggnaden av allmänna VA-anläggningar, vägar och parkanläggningar samt den tekniska kontrollen genomförs av Nacka kommun, Drift och underhåll Vägar & Vatten respektive Teknik, Natur & Fritid.

##### Mark- och avtalsfrågor

Markfrågor handläggs inom kommunen av Fastighetskontoret medan exploaterings-, avtals- och övriga genomförandefrågor handläggs av exploateringsenheten.

##### Fastighetsbildning m.m.

Fastighetsbildningsfrågor, inrättande av gemensamhetsanläggningar och andra fastighetsrättsliga frågor handläggs av lantmäterimyndigheten i Nacka kommun

##### Bygglov och bygganmälan

Ansökan om bygglov inlämnas till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden. Till samma nämnd lämnas även bygganmälan innan byggstart och efter godkänt bygglov. Samråd i bygglovfrågor sker med bygglovenheten, Miljö- och Stadsbyggnad, Nacka kommun. Nybyggnadskarta beställs hos lantmäterienheten, Miljö- och Stadsbyggnad, Nacka kommun.

##### El/energi

Boo Energi ekonomisk förening svarar för utbyggnad, drift och underhåll av elektriska ledningar.

#### Tidplan

Detaljplaneskede

Samråd gatukostnader, information detaljplan	nov-dec 08

Utställning detaljplan och gatukostnader		april-maj 09

Tillstyrkan MSN detaljplan		juni 09

Tillstyrkan KSAU/KS		augusti 09

Beslut om gatukostnadsprinciper, KS		september 09

Kommunfullmäktiges antagande av detaljplan	oktober 09

Genomförandeskede

Projektering					höst 08-vår 09

Utbyggnad allmänna anläggningar			      	    nov 2009-feb 2010

Slutbesiktning sker när de allmänna anläggningarna byggts ut.

Garantibesiktning sker 2 år efter att slutbesiktning gjorts.

Utbyggnaden av bostäder kan påbörjas efter att detaljplanen vunnit laga kraft.

Tidsplanen förutsätter att de kommunala besluten om detaljplan och gatukostnadsersättning inte överklagas. Skulle så ske förskjuts tidpunkten för genomförandet med ytterligare 1-2 år.

### FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Allmän platsmark

Kommunen äger mark för allmän plats, del av fastigheten Backeböl 1:814 (Norrkärrsvägen inom planområdet) och Bo 1:608 (Blåbärsstigen). Resterande del av den planerade allmänna platsmarken ägs av Gustavsviks fastighetsägare-förening (del av Blåbärsstigen och naturmarken).

Kommunen får genom detaljplanen rätt att lösa in enskild mark för allmän plats (gator, park och naturmark). Mark som ska utgöra allmän plats överförs till kommunägd fastighet genom fastighetsreglering.

Kvartersmark

Kommunen äger mark som planeras bli kvartersmark, Backeböl 1:814. Med fastighetsbildning tillskapas 5 stycken tomter som säljs till enskilda.

Övriga fastigheter inom planområdet är i enskild ägo.

Fastighetsplan bedöms inte bli nödvändig.

Fastighetsbildning, fastighetssamverkan

Detaljplanen kommer att leda till justeringar av fastighetsgränser.

Fastighetsbildning inom kvartersmark sker på initiativ av fastighetsägarna själva. Åtgärder som enbart berör en enskild fastighet, t.ex. avstyckning, kan endast sökas av den fastighetsägaren. Åtgärder som berör två eller flera fastighetsägare, fastighetsreglering eller inrättande av gemensamhetsanläggning, kan sökas av någon av fastighetsägarna.

Gemensamhetsanläggningar

Inom kvartersmarken kan det bli aktuellt med gemensamhetsanläggningar som skall vara gemensamma för flera fastigheter. Dessa gemensamhetsanläggningar utgörs av ytor och/eller anordningar för kommunikation, spillvatten-, dagvatten- och vattenledningar. Förvaltning av gemensamhetsanläggningarna ska ske av en eller flera samfällighetsföreningar.

### TEKNISKA FRÅGOR M.M.

#### Trafikanläggningar

För utbyggnad av bostadsbebyggelsen krävs att vägarnas standard och trafiksäkerhet förbättras. Del av Norrkärrsvägen och främst Blåbärsstigen behöver därför rustas upp för att nödvändig standard ska uppnås.

Park

En gång- och cykelväg ska anläggas i planområdets västra del och naturmarken i mitten av planområdet städas, röjs och gallras.

Parkering

Detaljplanen förutsätter att all parkering anordnas på kvartersmark.

#### Vatten och avlopp

#### Kommunala vatten- och avloppsledningar byggs ut med LTA-teknik (Lätt Trycksatt Avlopp) fram till de fastigheter som saknar sådana.

#### Dagvatten

Lokalt omhändertagande av dagvatten (sk LOD) planeras i kvarters- och naturmark. Utanför detaljplaneområdet förväntas det momentana flödet av dagvatten i diken och vattendrag att öka med anledning av utbyggnaden. Kommunen utför förbättringsåtgärder av dike i samråd med  Gustavsvisk fastigheteägareförening som efter avslutad entreprenad och eftersyn övertar driftsansvaret för diken och trummor inom föreningens verksamhetsområde.

El

Elförsörjning sker genom Boo Energis ekonomisk förening nät.

Bullervall

En bullervall ska utföras utanför detlajplaneområdet som skydd för de nya fastigheterna. Utförandet av denna påbörjas innan detaljplanen antagits och vunnit laga kraft. Arbetet utförs av kommunen i egen regi och ska vara avslutat senast i samband med avslutandet av detaljplaneområdets allmänna anläggningar.

Förbättringsarbeten med anledning av utbyggnaden

Förbättringsarbeten kommer att behöva utföras på Norrkärrsvägen utanför detaljplaneområdet med anledning av utbyggnaden inom planområdet och den bullervall som ska utföras utanför planområdet. Denna del av Norrkärrsvägen drivs av Gustavsviks fastighetsägareförening och separat avtal upprättas mellan kommunen och föreningen angående detta. Arbetet utförs av kommunen i egen regi.

### EKONOMISKA FRÅGOR

Gator, park m.m

Kostnaderna för om- och nybyggnad av vägarna, iordningsställande av naturmark och gång- och cykelväg kommer att belasta fastigheterna inom planområdet. Fördelningen av dessa kostnader kommer att beslutas om i gatukostnadsutredningen enligt plan- och bygglagen. Kostnaderna ska fördelas efter skälig och rättvis grund.

Nedan redovisas den fördelningsmodell som valts för detta fördelningsområde.

Då takpriset med prisnivå 2008-10-03 uppgår till 5 066 000 får fastighetstyperna följande viktsandelar:

| Exempel, preliminär gatukostnadsersättning inom detaljplan för Blåbärsstigen | Andelstal | Kr, vid tomtarea 1500 kvm | Kr, vid tomtarea 2000 kvm |
| --- | --- | --- | --- |
| Befintlig fastighet, permanentbebott fritidshus | 0,7 | 100 071 | 111 071 |
| Befintlig fastighet, fritidshus | 0,8 | 109 653 | 120 653 |
| Befintlig fastighet, obebyggd | 1,0 | 128 816 | 139 816 |
| Ny, tillkommande tomt | 2,0 | 224 632 | 235 632 |

Kostnader för park och parkanläggningar fördelas lika på antalet befintliga och tillkommande bostäder. 80 % av de totala gatukostnaderna, exklusive parkkostnader, fördelas efter andelstal och 20 % fördelas i proportion till tomtarean.

Driftskostnader

Drift och underhåll av vägar och parkanläggningar inom detaljplanen bekostas med skattemedel efter kommunens driftsövertagande i samband med slutbesiktning.

Vatten och avlopp

Kostnaden för kommunalt vatten och avlopp tas ut enligt gällande VA-taxa. Debitering sker när anslutningspunkt finns upprättad i gatan. Kommunen gör en översyn av VA-taxan varje år. Under vissa förutsättningar löser kommunen in befintliga enskilda va-anläggningar. Tekniska nämnden beslutar om principer för ersättningar i samband med lösen.

Bygglov, bygganmälan och planavgift

Kommunen tar ut avgifter för bygglov och bygganmälan samt planavgift

enligt gällande taxa.

Fastighetsbildning

Ersättningar för nödvändiga marköverföringar på kvartersmark bestäms i första hand genom förhandlingar mellan berörda fastighetsägare. Förrättningskostnader betalas av respektive fastighetsägare. Kommunen förutsätter att den mark som utgör allmän platsmark överlåts till kommunen utan ersättning.

Kommunal ekonomi

Gata, park, mark och administration

Takpriset för gatukostnadsersättningen med prisnivå 2008-10-03 uppgår till

5 066 000 kronor i enlighet med nedanstående beräkning:

| Kostnadspost | Kr | Kr |
| --- | --- | --- |
| Gata mm |  |  |
| Utbyggnad av gata, gång- och cykelväg mm, inklusive projektering, byggledning, dagvattenavledning mm | 4 552 000 |  |
| Belysning | 429 000 |  |
| Administration | 255 000 |  |
| Summa kostnader |  | 5 236 000 |
| Avgår, samordningsvinst VA | - 170 000 |  |
| SUMMA, att fördela på berörda fastighetsägare |  | 5 066 000 |

Gatukostnadsersättningen förväntas täcka kostnaderna för utbyggnad av gata, GC-väg, iordningställande av naturmarkmark, belysning och administrativa avgifter. En del av gatukostnden belastar dock kommunens egen fastighet. Se nedan under rubriken Mark.

VA

Kostanden för utbyggnad VA uppskattas till ca 2000 tkr exklusive inlösen av befintliga enskilda anläggningar. Pump- och installationsbidrag uppskattas till ca 1000 tkr. Beräknad totalsumma för anslutningsavgifterna uppskattas till ca 3000 tkr. Anslutningsavgifterna beräknas således kunna täcka de sammantagna utgifterna i detta område.

Mark

Kommunen säljer 5 stycken fastigheter till enskilda för ca 1500 tkr per fastighet. Detta ger en totalsumma om 7500 tkr. Kommunen betalar dock gatukostnadsersättningen för dessa fastigheter om sammanlagt ca 1114 tkr. Markpris inklusive avdrag för gatukostnader blir således ca 6 tkr.

Förbättringsarbeten Norrkärrsvägen samt bullervallen

Utbyggnaden av bullervallen och förbättringsarbeten på Norrkärrsvägen av kommunen genom Tekniska nämnden via skattemedel. Detta med anledning av att bullervallen medför minskade transportsträckor för fordon som transporterar massor.

Exploateringsenheten

Pia Ström Sjöberg	Susanne Skoglund

Exploateringschef	Exploateringsingenjör