# Detaljplan för del av Bo och Backeböl, Blåbärsstigen (område J) alternativ A och B, Nacka kommun

Prokektledare, exploateringsenheten: 	Susanne Skoglund

| Projektledare, planenheten: |  | Tord Runnäs |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Beslut |  | Datum | Styrelse/ nämnd | Kommentar |  |
| √ | Program, godkännande |  | 01-02-19, § 25 | KS | Planeringsstrategi för utvecklingsområden i Boo |  |
| √ | Detaljplan, samråd |  | 05-06-15, § 116 | ON | Samrådstid 05-12-20 – 06-02-03 |  |
| √ | Deatljplan, yttrande samråd |  | 06-01-17, § 4 | KSAU | Ingen erinran |  |
| √ | Gatukostnadsutredning, samråd |  | 08-11-10 | KS | Exploateringschefens delegationsbeslut enligt KS delegationsordning p 29a Samrådstid 08-11-24 - 08-12-19 |  |
| √ | Detaljplan, utställning |  |  | MSN |  |  |
| √ | Gatukostnadsutredning, utställn |  |  | KS |  |  |
| √ | Detaljplan, yttrande utställning |  |  | KS |  |  |
| √ | Detaljplan, tillstyrkan |  |  | KS |  |  |
| √ | Gatukostnadsutredning, antagande |  |  | KS |  |  |
| √ | Detaljplan, antagande |  |  | KF |  |  |