# Detaljplan för Ältadalens verksamhetsområde

| Projektledare, planenheten: | Kristina Källqvist |
| --- | --- |
| Projektledare, exploateringsenheten: | Christer Hallberg, konsult |

|  | Beslut | Datum | Styrelse/ nämnd | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| √ | Start-PM, tillstyrkan | 07-02-14 | MSN | § 67 |
| √ | Start-PM, godkännande | 07-03-26 | KS | § 77 |
| √ | Detaljplan, samråd |  | Planchef | Samrådstid 08-03-31 – 08-04-25 |
| √ | Yttrande, samråd | 08-05-20 | KSAU | § 144 |
| √ | Detaljplan, utställning |  | MSN |  |
| √ | Yttrande , utställning |  | KS |  |
| √ | Detaljplan, godkännande |  | MSN |  |
| √ | Exploateringsavtal, tillstyrkan |  | KS |  |
| √ | Detaljplan, tillstyrkan |  | KS |  |
| √ | Exploateringsavtal |  | KF |  |
| √ | Detaljplan, antagande |  | KF |  |