Information om pågående planarbeten.

Handläggare:

Angela Jonasson	AAJ	-9445	Rolf Markman	RMN	-9425

Ann-Christin Rudström	ANNRUD	-7677	Gisela Tibblin	GTN	-9162

Tord Runnäs	TRS	-9476	Marianne Möller	MMR	-9468

Magnus Bäckström 	MNI	-9405	Therese Martinsson	THEMAR	-9362

Per Jerling		PEJE	-9478	Johan Håkansson	JOHHAK	-9494

Andreas Totschnig	ANDTOT	-9467	Linnéa Olofsson	LINOLF	-9479

Elisabeth Rosell	ERL	-9335	Kristina Källqvist	KRIKAL	-9269

Magnus Rothman	MAGROT		Lina Malm	LIAMAL	-9444

Alexander Erixson		ALER		Sjukskriven	-7730

Sofia Rudenschöld	       SOFRUD     -8012

Förändringar från föregående nämndmöte markerat med fet stil.

Sicklaön

# Detaljplaner i projekten

| 9107 | Danvikshem II | KS godkände start-PM 02-02-18. KS godkände program maj –05. ONS beslutade om samråd av detaljplan 05-11-15. Samråd dec -05- feb -06. ONS inriktningsbeslut 06-04-18. Projektet har varit vilandeförklarat sedan september 2007 men har aktiverats i februari 2009. Planavtal ska upprättas. Därefter återupptas planrbete. | AAJ |
| --- | --- | --- | --- |
| 9203 | # Finntorp | Start-PM KS 2001-05-07. ONS samrådsbeslut 02-06-11. Samråd till 02-11-22. KSAU 03-12-10 gav Stadsbyggnad i uppdrag att färdigställa program. ONS tillstyrkte program 06-09-26. Programmet tillstyrktes i KSAU 06-11-14 och godkändes i KS 06-11-27. En prioritetsprövning skedde 2007-09-04. Projektet har tills vidare vilande-förklarats. | AAJ |

| 9104 | Norra Skuru | Start-PM ONS tillstyrkt 02-11-20. KS godkännande av Start-PM 03-01-07. Programarbete pågår. ONS yttrande juni -03, återremiss för utredning av kommunalekonomiska konsekvenser. ONS yttrande över program 04-04-27. KSAU remissbeslut 04-06-01. Remisstiden utgick 04-09-17. KSAU jan – 05. KS feb – 05. KSAU tillstyrkan 05-01-14. Informationsmöte 05-05-23. Inventering och dokumentation av bebyggelse klar aug –05. Möte med referensgruppen 05-11-17. Förstudie av befintliga och ev nya vägar och gångvägar samt förtätningsområden våren -07. Samråd länsstyrelsen ang strandskydd 07-02-16. Information fastighetsägarna 07-03-28 och 07-03-29. Prioriterat enl. lista maj -07. Information i MSN 08-08-27. Samråd hösten -08. Samråd pågår t.o.m 09-01-09 Samråd avslutat | ERL |
| --- | --- | --- | --- |
| 9205 | 4 delplaner Danvikslösen | Start-PM med program tillstyrkan ONS 03-11-18, information ONS 04-06-11 godkänt av KS 04-02-16. Samrådsbeslut ONS juni –04. Information ONS maj –05. Detaljplan N1/S1 upprättas av Stockholm. ONS beslutar om samråd 05-05-17. Samråd sker samtidigt i Nacka och Stockholm tiden den 10 juni-23 sept –05. Samrådsmöte boende Henriksdalsringen 18 aug –05. Öppet samrådsmöte 25 aug –05. Förnyat samrådsbeslut för detaljplan S1/N1 i maj -07 med spårbro i stället för tunnel över Danvikskanalen. Samrådsbeslut MSN 07-03-07. Samrådstid 15 juni-14 sept -07. Öppet samrådsmöte hölls 29 aug -07. Inf och sammanfattning av ink. synpunkter för N1/S1 (språbroalt.) MSN 08-01-23. Utställningsbeslut i MSN tidigast maj -09 (beroende av SL´s utredning av mindre kostsam spårdragning.) Utställning planeras under 3:e kvartalet -09. | TRS KRIKAL Forts. Forts. |
| 9151 | Del av Kvarnholmen etapp 2 – Centrala Kvarnområdet | Info inför samråd i MSN 09-03-11. Samrådsbeslut MSN 09-03-31. | MNI PEJE |
| 9139 | Sicklaön 269:1, Planiavägen | ONS tillstyrkte Start-PM 05-04-26. Uppdragsgivaren avbrutit arb. Avvaktar. | ANDTOT |
| 9103 | Ektorps centrum (Sicklaön 354:1 m fl.) | Program och planavtal godkänt i KS 04-11-01. Nytt program- och planavtal godkänt i KS 05-11-28, § 252. Programsamråd 07-09-10-07-10-26. Info inför samråd i MSN 09-03-31. Samråd pågår 3 april-8 maj -09. | PEJE |
| 9135 | Detaljplan för Sicklaön 76:1 m f. Saltsjöbanan från Sickla station t o m Nacka station. | Start-PM för program information ONS 04-12-07. Start-PM yttrande ONS 05-03-22 och godkännande KS 05-05-09. KS beslut 05-05-31 att ingå program- och planavtal med Ljungbergruppen. Program- och utredningsarbete utförs med hjälp av konsulter och SL. Programförslag planeras vara klart i aug -06. Programsamråd planeras under nov-dec -06. ONS 06-09-26 tillstyrkan med begäran om komplettering. Beslut programsamråd KSAU 06-10-17 och KS 06-10-30. Programsamråd 07-02-05--07-03-16. MSN yttrande juni -07. Programbeslut samt beslut om start-PM för detaljplan KS 07-08-20 § 179. Inf. MSN 08-03-05. Samråd av det s.k A+alternativet under 08-03-27--08-04-30. Utställningsbeslut 4:a kv. - 09 (beroende av SL.) | TRS |
| 9214 | Program för förbindelse mellan Kvarnholmen och Nacka cetrum. | Start beslut KS 07-02-12. Programsamråd planeras juni-juli -08. Inf MSN 08-06-11. Programsamråd pågick 08-07-11—08-09-26. MSN tillstyrkte programmet 08-12-10. KS godkände programmet enligt alt. A 09-02-09. | THEMAR Forts. |
| 9210 | Sicklaön 132:9 m fl, Blomstervägen-Birkavägen | Start-PM tillstyrkt i MSN 07-10-10. Start-PM tillstyrkt i KSAU 07-11-15 och godkänd i KS 07-11-26. En prioritetsprövning skedde hösten 2008. Projektet har tillsvidare vilande-förklarats. Fastighetskontoret utreder ny förskola vid Järneksvägen. | AAJ |

Antagna planer

Antagna planer som vunnit laga kraft

| 9151 | Del av Kvarnholmen etapp 1 Norra kajen (Kvarnholmen med Hästholmssundet och Gäddviken) | Start-PM tillstyrkt ONS 02-06-11. Godkänt av KS 02-08-26. Programarbete pågår, beräknas klart 2:a kvartalet 2003. Information ONS 03-03-18. ONS yttrande program april –03. KS programsamråd 03-06-02. Programsamråd till 03-09-15. Godkännande program KS. Inväntar avtal. Avtal ang plan och exploatering planeras KS 06-08-21. Godkännande program KS 06-09-18. Detaljplanearbete pågår. Samråd tom 14 mars 2008. Utställningsbeslut MSN 08-08-27. Utställning 08-09-18—08-10-17. Tillstyrkan MSN 08-12-10. Antagen KF 09-03-02. Laga kraft 09-03-27. | MNI |
| --- | --- | --- | --- |

Enkla planärenden

| 100/2000 214 | Sicklaön 397:1, 397:2 m fl vid Vikdalsvägen | ONS information och beslut om start-PM 02-04-16. Planarbetet avbryts. Information ONS 02-08-27. Avvaktar besked från fastighetsägaren. Planarbete vilande. | MNI |
| --- | --- | --- | --- |
| 56/2003 214 | Del av Sicklaön 14:1 Vikdalens båthamn | ONS information och beslut att teckna avtal 03-09-09. Utredning av de tekniska förutsättningarna. Nytt läge ska diskuteras. Samråd länsstyrelsen ang strandskydd 07-02-21. Avvaktar utredningar va-ledningar från Kvarnholmen, Strandpromenad, Broförbindelsen. | RMN |
| 38/2006 214 | Sicklaön 249:5 (Backstuguvägen 9) | ONS information och beslut att teckna planavtal 06-05-22. Samråd pågick 06-11-20—06-12-20. Inväntar besked från sökande. | (ALER) ANDTOT |
| 66/2006 214 | Ändring genom tillägg till detaljplan för Nacka Strand | Uppdrag ONS 06-08-29. Samråd pågick tom 07-11-15 Antagande planeras till mars 2009. MSN antog detaljplanen 09-03-11. | THEMAR |
| 70/2006 214 | Ändring genom tillägg till detaljplan för Nacka Strand | ----”””---- ----”””--- ----””---- | THEMAR |
| 2009/10 214 | Ändring genom tillägg till stadsplan 305 för del av Sicklaön 124:2, kv Biet | MSN 09-03-11 beslut om planuppdrag och att teckna avtal. | AAJ |
| 2009/19 214 | Del av Sicklaön 37:2, Saltsjöqvarn (hospitalparken) | MSN 09-03-31- beslut om planuppdrag. | KRIKAL |

Antagna - enkelt planförfarande

# Antagna planer som vunnit laga kraft – enkelt planförfarande