## Översikt, kommunala beslut och planområdets avgränsning

| Projektledare: | Susanne Skoglund |  |
| --- | --- | --- |
| Delprojektledare, planenheten: | Johan Håkansson |  |
| Delprojektledare, exploateringsenheten: | Susanne Skoglund |  |

|  | Beslut | Datum | Styrelse/ nämnd | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| √ | Start-PM, yttrande | 060522 | ONFS | Tillstyrkan |
| √ | Start-PM, godkännande | 060821 | KS | Godkännande |
| √ | Detaljplan, info inför samråd | 080611 | MSN | Information |
| √ | Yttrande, samråd | 080826 | KSAU | Yttrande |
| √ | Detaljplan, utställning | 081112 | MSN | Utställningsbeslut |
| √ | Yttrande , utställning | 090127 | KSAU | Yttrande |
| √ | Detaljplan, tillstyrkan | 090331 | MSN | Tillstyrkan |
| √ | Exploateringsavtal, tillstyrkan |  | KS |  |
| √ | Detaljplan, tillstyrkan |  | KS |  |
| √ | Exploateringsavtal |  | KF |  |
| √ | Detaljplan, antagande |  | KF |  |