| ### Plats och tid | Räddningstjänstens sammanträdesrum kl. 19.00-21.00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Beslutande | Stefan Saläng (fp) |  |  | Sven Ljungberg (m) |  |
|  | Helena Westerling (s) |  |  | Birger Berggren (m) |  |
|  | Ingrid Flory (m) |  |  | Björn Sandström (m) |  |
|  | Annie Moberg (fp) |  |  | Åke Sidenvall (kd) |  |
|  | Sten Hjalmarsson (s) |  |  | Holger Forsström (s) för Pyret Hedlund (s) |  |
|  | Roland von Malmborg (mp) |  |  |  |  |
| ### Ersättare | Juan Garay (m) |  |  | Martin Sebesta (m) |  |
|  | Simon Persson (m) |  |  | Holger Forsström (s) |  |
|  | Per Lindén (kd) |  |  | Manni Wain (s) |  |
|  | Åke Ekstrand (s) |  |  |  |  |
| ### Övriga deltagare | Guldbrand Skjönberg, Per Höglund, Barbro Moegelin och Margret Nelson |  |  |  |  |
| ### Utses att justera |  |  |  |  | Paragraf 37-- 51 |
| ### Justeringsdatum | 26 maj 2005 |  |  |  |  |
| ### Underskrifter | Sekreterare | ………………………………………………… |  |  |  |
|  |  | Margret Nelson |  |  |  |
|  | Ordförande | ………………………………………………….. |  |  |  |
|  |  | Stefan Saläng |  |  |  |
|  | Justerande | ………………………………………………… |  |  |  |
|  |  | Helena Westerling |  |  |  |
| BEVIS om ANSLAGSDAG |  |  |  |  |  |
| Tekniska nämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. |  |  |  |  |  |
| ### Sammanträdesdatum |  |  | 18 maj 2005 |  |  |
| ### Anslaget sätts upp |  |  | 27 maj 2005 |  |  |
| ### Anslaget tas ned |  |  | 17 juni 2005 |  |  |
| ### Förvaringsplats för protokollet |  |  | Nacka Stadshus |  |  |
| ### Underskrift |  |  | ………………………………………………… |  |  |
|  |  |  | Margret Nelson |  |  |

Innehållsförteckning

§ 38		3

Brand på Skogalundsklippan	3

§ 39	Dnr TN 2004/74	4

Tertialbokslut 1 för Räddningstjänsten	4

§ 40	Dnr TN	5

Taxa för Brandskyddskontroll i Nacka kommun	5

§ 41	Dnr TN 2005/23	6

Avtal med vägföreningar inom detaljplan för del av Kummelnäs och Velamsund, område Grävlingsberg och Söder Grävlingsberg, Boo	6

§ 42	Dnr TN 2004/79	7

Tertialbokslut 1 för Renhållning och VA	7

§ 43		9

Infrastrukturs informationsinsatser under 2005	9

§ 44	Dnr TN 2005/20	10

Detaljplan för del av Tattby 2:2, Solsidevägen - Samråd	10

§ 45	Dnr TN 2005/22	11

Detaljplan för Sicklaön 336:17 och 335:59, Nymans kursstiftelse, Strandpromenaden 61 - Samråd	11

§ 46	Dnr TN 2004/70	12

Provisorisk va-anslutning av Bo 1:77	12

§ 47	Dnr TN 2005/21	13

Detaljplan för Bo 1:51 m fl delar av Bo och Lännersta, Boovägen, Kaptensvägen, Kaptensstigen m fl - Samråd	13

§ 48	Dnr TN 2003/71	14

Slutredovisning av investeringsobjekt för ombyggnad av tryckstegringsstationen i Stensö	14

§ 49	Dnr TN 2002/14	16

Slutredovisning av investeringsprojekt för byggande av återvinningscentral i Skuru	16

§ 50		18

Anmälningar	18

§ 51		19

Övriga ärenden	19

§ 38

# Brand på Skogalundsklippan

## Beslut

Tekniska nämnden noterade informationen till protokollet.

## Ärendet

Räddningschef Per Höglund redogjorde för vindsbranden på Skogalundsklippan den 17 maj.

Den räddningsinsats som krävdes var omfattande. Ett 30-tal lägenheter fick evakueras. Inga personskador eller andra komplikationer uppstod i samband med branden. Brandorsaken utreds fn av polisen.

- - - -

§ 39	Dnr TN 2004/74

# Tertialbokslut 1 för Räddningstjänsten

## Beslut

Tekniska nämnden godkände tertialbokslut 1 för perioden januari - april 2005.

## Ärendet

Räddningschef Per Höglund redogjorde för ärendet.

Utfallet av det första tertialet visar på ett överskott på 241 tkr. Prognosen för helåret visar på ett nollresultat.

## Ekonomiskt resultat

| Tusental kronor |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | Budget 2005 | Intäkter (+) | Kostnader (–) | Budget- avvikelse | Prognos 2005 |
| Räddningstjänsten | 28 200 | 10 494 | -10 253 | 241 | 0 |

### Måluppfyllelse

| Effektmål | Måluppfyllelse 2005-04-30 |
| --- | --- |
| Kommunens invånare skall känna tilltro till räddningstjänstens förmåga att bistå vid brand och olyckor. (Mäts genom attitydundersökning) | Undersökningen för 2005 är ej klar. Måluppfyllelsen för Räddningstjänsten låg 2004 på 82 %, 2003 på 85 % och 2002 på 88 %. |
| Antalet bränder och olyckor skall minskas (Mäts genom intern statistik) | Antalet bränder och olyckor har legat på samma nivå som föregående år. |

### Verksamhetsmått

| Verksamhetsmått | 2004-04-30 | 2005-04-30 |
| --- | --- | --- |
| Räddningstjänstens räddningsinsatser | 230 | 233 |

### Kommentarer till verksamhetsmått

Antalet insatser under 1:a tertialet 2005 ligger på samma nivå som föregående år.

## Handlingar i ärendet

Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 12 maj, 2005.

## Beslutsgång

Tekniska nämnden beslutade enligt Räddningstjänstens förslag.

- - - -

§ 40	Dnr TN

# Taxa för Brandskyddskontroll i Nacka kommun

## Beslut

Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet.

## Ärendet

Räddningschef Per Höglund redogjorde för ärendet.

Sotningsverksamheten har till följd av LSO förändrats och innebär i korthet:

- Ett fortsatt kommunalt ansvar för sotningsverksamheten.

- Att sotningsverksamheten delas upp i momenten sotning (rengöring) och brandskyddskontroll.

- Att kommunen ska meddela föreskrifter om frister för sotningen (rengöring) medan Räddningsverket föreskriver om brandskyddskontrollens frister och omfattning och behörighetskrav för den som skall utföra kontrollen.

- Att imkanaler från bostadskök inte längre omfattas av kraven sotning (rengöring).

- Att kommunen får ge dispens till en enskild fastighetsägare, eller någon annan Skorstensfejarmästare än den som kommunen utsett, att utföra sotningen (rengöring).

Enligt Lagen om skydd mot olyckor LSO (SFS 2003:778) delas sotningen upp i två delar:

- Rengöring (sotning) som kan utföras av annan en den av kommunen utsedde sotaren alternativt dispens till fastighetsägaren att utföra den i egen regi. Kommun ansvarar för val av intervaller samt dispensförfarandet.

- Brandskyddskontroll som är en kontroll av brandskyddet kring sotningen och som utförs av en auktoriserad sotare (lägst teknikerexamen). Räddningsverket ansvarar för intervall, omfattning och behörighet. Inget dispensförfarande.

Förenklat kan det hela beskrivas som att brandskyddskontrollen ingick i den gamla lagstiftningen, även om inte nivån och omfattningen var reglerad. LSO öppnar upp för mer lokalt anpassade lösningar där den formella kontrollen sker med glesare intervaller.

När det gäller taxan för rengöringen (sotning) regleras den i ett avtal med Nacka & Tyresö sotningsdistrikt. Val av intervaller antogs på Tekniska nämndens möte den 8 december 2004 då även dispensförfarandet delegerades till Räddningschefen.

Räddningstjänsten återkommer till sammanträdet den 16 juni med ett komplett förslag för beslut, som därefter överlämnas till kommunfullmäktige.

- - - - -

§ 41	Dnr TN 2005/23

# Avtal med vägföreningar inom detaljplan för del av Kummelnäs och Velamsund, område Grävlingsberg och Söder Grävlingsberg, Boo

## Beslut

Ärendet utgår till sammanträdet den 16 juni, 2005.

- - - -

§ 42	Dnr TN 2004/79

# Tertialbokslut 1 för Renhållning och VA

## Beslut

Tekniska nämnden godkände tertialbokslut 1 för perioden januari - april 2005.

## Ärendet

Controller Barbro Moegelin redogjorde för det ekonomiska utfallet för januari-april 2005.

Periodens resultat är 55 tkr för va-verket och 1 968 tkr för renhållningsverket. Prognos för 2005 är ett 0-resultat för va-verkets driftverksamhet, 16 000 tkr förväntas inkomma i anläggningsavgifter. Renhållningsverket prognostiserar ett överskott med 6 000 tkr.

## Ekonomiskt utfall

| Tusental kronor |  |  | Driftverk-samhet innevarande år |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | IB | Intäkter (+) | Kostnader (–) | Resultat (–) | Prognos 2005 | Utfall 2004 |
| Va-verket, brukningsavg. | 10 972 | 31 270 | -31 215 | 55 | 0 | 477 |
| VA-verket anläggningsavg. | 13 161 | 1 168 |  | 1 168 | 16 000 | 13 161 |
| Renhållningsverket | -10 684 | 12 900 | -10 932 | 1 968 | 6 000 | -4 749 |

### Kommentarer till verksamheten

Beställningar är gjorda utifrån mål och direktiv och inom angiven budgetram.

Insatserna inom vatten och avlopp respektive inom renhållning har genomförts enligt fastställda planer och aktiviteter och inga avvikelser har rapporterats.

## Vatten och avlopp

Renovering av spillvattenledning i tunnel 610 pågår. Hittills i år har 13 läckor åtgärdats, varav en i Stensö krävde omfattande återställningsarbeten av både naturmark och gångvägar.

## Renhållning

Förberedelserna för ny upphandling av insamling av hushållsavfall och slam samt insamling och behandling av farligt avfall har påbörjats.

Insamlingen av tidningar i kommunen har när det gäller villor övergått från fastighetsnära hämtning till hämtning från cirka 60 ”singelbehållare” utställda i kommunen. Som diagrammet nedan visar har mängden tidningar som samlas in ökat.

Forts. § 42

Under fyramånadersperioden samlades totalt 200 ton (13 %) mer tidningar in 2005 än 2004. Fortfarande hämtas ca 30 procent av tidningarna från fastigheter, framförallt flerfamiljshus. Nyordningen tycks med andra ord ha resulterat i en ökad insamling av tidningar.

Figur 1: MILJÖ: Insamling av tidningar i Nacka, ton, jan-april 2005 och 2004

## Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse 10 maj 2005.

## Beslutsgång

Tekniska nämnden beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

- - - - -

§ 43

# Infrastrukturs informationsinsatser under 2005

## Beslut

Tekniska nämnden noterade informationen till protokollet.

## Ärendet

Ordföranden Stefan Saläng redogjorde för det möte om informationsfrågor mellan nämnden och företrädare för Infrastruktur genomfört den 16 maj 2005.

- - - - -

§ 44	Dnr TN 2005/20

# Detaljplan för del av Tattby 2:2, Solsidevägen - Samråd

## Beslut

Tekniska nämnden tillstyrkte förslaget till detaljplan.

## Ärendet

Ordförande Stefan Saläng redogjorde för ärendet.

Planens syfte är att skapa en byggrätt på 1 500 m2 för bostadshus. Planområdet är beläget norr om Solsidevägen, mellan Saltsjöbadens Centrum och Ljuskärrsberget. Området omfattar ca 
9 300 kvm. Området består idag av två planer från 1970-talet som syftar till andra ändamål.

## Va-verket

Planområdet kan anslutas till va-nätet från två håll. Kapaciteten antas vara tillräcklig. Området beräknas ge va-verket ett överskott på anslutningsavgifterna.

## Renhållningsverket

Renhållningsverket har ingen erinran mot planförslaget.

## Räddningstjänsten

Räddningstjänsten har ingen erinran ur brand- och risksynpunkt under förutsättning att:

- brandvattenförsörjningen till och i området följer de riktlinjer som anges i vatten- och avloppsföreningens publikation VAV P83

- vägnätets standard uppfyller kraven så att utryckningsfordonens framkomlighet och uppställningsplatser tillgodoses (vägbredd, bärighet mm) tillgodoses. Standard enligt gällande normer i Plan- och bygglagen 3 kap. 15 § samt i BBR 5:94.

- följande maximala avstånd beaktas:

brandpost till släckbil - max avstånd 75 m

brandbil till uppställningsplats för bärbar stege - max avstånd 50 m

brandbil till angreppspunkt (ytterdörr) för insats - max avstånd 50 m

Räddningstjänsten förutsätter att det som föreskrivs i detaljplanearbetet också beaktas i byggprocessen.

## Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse 10 maj 2005.

## Beslutsgång

Tekniska nämnden beslutade enligt Stadsledningskontorets förslag.

§ 45	Dnr TN 2005/22

# Detaljplan för Sicklaön 336:17 och 335:59, Nymans kursstiftelse, Strandpromenaden 61 - Samråd

## Beslut

Tekniska nämnden tillstyrkte förslag till detaljplan under förutsättning att:

- att fettavskiljare installeras om verksamheten permanentas.

- att parkeringslösningen medger full framkomlighet för större fordon och vid räddningsinsatser.

## Ärendet

Ordförande Stefan Saläng redogjorde för ärendet.

Planområdet för Nymans kursstiftelse består idag av två planer, en från 1929 och den andra från 1967. Planerna anger området som bostadsfastighet samt parkmark. Områdesnämnden Sicklaön har gett årsvisa undantag för nuvarande verksamhet enligt plan- och bygglagen sedan 2000. Idag används området till utställningsverksamhet med café och parkering.

Planförslaget syftar till att säkerställa pågående användning av fastigheterna genom ändring av  gällande detaljplan.

## Va-verket

Fastigheterna är idag anslutna till va-nätet. Permanentas verksamheten i planen skall fettavskiljare installeras enligt ABVA och Renhållningsordningen. Detta kan beaktas i samband med förändringen av nytt bygglov.

## Renhållningsverket

Inget att erinra angående planförslaget förutom Va-verkets synpunkter på fettavskiljare.

## Räddningstjänsten

Räddningstjänsten har granskat detaljplaneförslaget och framhåller att framkomligheten behöver säkras genom att Strandpromenaden hålls fri från parkerade fordon och större parkeringsytor ordnas framför allt vid parkering av större fordon än personbil och då främst bussar.

## Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse 10 maj 2005.

## Beslutsgång

Tekniska nämnden beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

- - - -

§ 46	Dnr TN 2004/70

# Provisorisk va-anslutning av Bo 1:77

## Beslut

Tekniska nämnden avslog ansökan om provisorisk anslutning av fastigheten Bo 1:77 till va-nätet.

## Ärendet

Ordförande Stefan Saläng redogjorde för ärendet.

Fastighetsägarna till fastigheten Bo 1:77 har ansökt hos Tekniska nämnden att provisoriskt ansluta fastigheten till va-nätet. Fastighetsägarna planerar att påbörja byggnation av nytt hus och riskerar saltinträngning i dricksvattnet.

Fastigheten ligger inom planområde Q och inget planarbete är påbörjat vilket innebär att va-utbyggnaden beräknas ske tidigast år 2010. Tekniska nämnden har tidigare avslagit ansökningar om provisorisk anslutningar i området av fastigheter som ligger närmare befintlig ledning.

Stadsledningskontoret föreslår att ansökan avslås.

## Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse 10 maj 2005.

## Beslutsgång

Tekniska nämnden beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

- - - - -

§ 47	Dnr TN 2005/21

# Detaljplan för Bo 1:51 m fl delar av Bo och Lännersta, Boovägen, Kaptensvägen, Kaptensstigen m fl - Samråd

## Beslut

Tekniska nämnden avstyrkte förslag till detaljplan med hänvisning till det stora underskottet för VA-utbyggnaden.

## Ärendet

Ordförande Stefan Saläng redogjorde för ärendet.

Planförslaget syftar till att möjliggöra bebyggelse för permanentbosättning och att områdets värdefulla karaktärsdrag i så stor utsträckning bevaras.

Området omfattar idag 38 privatägda fastigheter samt kommunal mark. Vägar och va-nät föreslås få kommunalt huvudmannaskap.

## Va-verket

Utbyggnaden kommer att byggas ut med LTA. Kostnaderna för utbyggnaden har beräknats till 6,3 Mkr och ge ett underskott på 2,2 Mkr med nuvarande taxa.

## Renhållningsverket

Vägbredden i området är i smalaste laget men gångbanor planeras på de mest utsatta vägarna. Någon fastighet kommer att få sitt kärl drygt 700 m från fastighetsgräns.

## Räddningstjänsten

Miljökonsekvensbeskrivningen har inte belyst risker och säkerhetsaspekter för det aktuella området. Räddningstjänsten anser att miljökonsekvensbeskrivningen bör innehålla ett avsnitt som behandlar säkerhetsaspekter och eventuella risker som kan vara aktuella.

Att brandvattenförsörjningen till och i området följer de riktlinjer som anges i vatten- och avloppsföreningens publikation VAV P83

Att vägnätets standard uppfyller kraven så att utryckningsfordonens framkomlighet tillgodoses

## Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse 10 maj 2005.

## Beslutsgång

Tekniska nämnden beslutade enligt Stadsledningskontorets förslag.

- - - -

§ 48	Dnr TN 2003/71

# Slutredovisning av investeringsobjekt för ombyggnad av tryckstegringsstationen i Stensö

## Beslut

Tekniska nämnden godkände slutredovisningen för investeringsobjektet ombyggnad av tryckstegringsstation Stensö, VP 230.

Ärendet

Ordförande Stefan Saläng redogjorde för ärendet.

Tekniska nämnden beslutade i oktober 2002 att uppdra åt dåvarande nämndkontoret att påbörja och genomföra en upphandling av en ombyggnad av tryckstegringsstationen i Stensö.

Bakgrund

Tryckstegringsstationen i Älta är en vital del i Nackas renvattenförsörjning och utgör en av två förbindelsepunkter till Stockholm Vattens huvuddistributionsnät. Den andra förbindelsen ligger vid Lugnet. Transiteringen av renvatten till Värmdö sker genom Stensöstationen. Värmdö har för närvarande endast denna möjlighet att få Stockholmsvatten. Varje år transiteras ca 1 miljon m3 renvatten till Värmdö genom Stensöförbindelsen.

Stationen byggdes 1966 och inga åtgärder har genomförts sedan dess med undantag för att en varvtalsreglerad pump installerades 1973. Mät-, styr- och reglerutrustningen var helt föråldrad. Det gick inte att få reservdelar till det elektromekaniska styrsystemet.

Projektgenomförande

Efter avslutad projektering upphandlades objektet under våren 2004. Arbetena påbörjades i augusti och slutbesiktning skedde i december 2004, allt i enlighet med uppgjord tidplan.

Omfattningen av objektet framgår av kravspecifikationer i förfrågningsunderlaget som till större delen utarbetats av konsult. De tyngsta delarna i ombyggnaden ligger i utbyte av mekaniska komponenter (rördelar, ventiler, pumpar etc.) samt i kraftmatning och styrutrustning. En mindre del är rena byggnadsarbeten och målning samt montering av ventilationsutrustning.

Ekonomi

I Va-verkets investeringsbudget fanns ursprungligen 2 Mkr avsatta för detta ändamål. Bedömningen har sedan, baserat på en förstudie som Teknisk produktion lät utföra under 2003, justerats uppåt till 3,5 Mkr. Kostnaderna har hållits inom den ekonomiska ramen med undantag för icke förutsedda extraarbeten.

Forts. § 48

Anbudssumman för ombyggnaden uppgick till drygt 3,9 Mkr. Med ändrings- och tilläggsarbeten blev den slutliga kostnaden 4,4 mkr..

Slutsats

Genom upprustningen av Stensö tryckstegringsstation har säkerheten i va-försörjningen ökat väsentligt. Säkerhetsnivån har höjts så att vattenkonsumenterna har en trygg och säker vattenförsörjning i enlighet med kommunens övergripande mål om en trygg och säker kommun.

## Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse 9 maj, 2005.

## Beslutsgång

Tekniska nämnden beslutade enligt Stadsledningskontorets förslag.

- - - -

§ 49	Dnr TN 2002/14

# Slutredovisning av investeringsprojekt för byggande av återvinningscentral i Skuru

## Beslut

Tekniska Nämnden godkände slutredovisningen för byggande av återvinningscentral(ÅVC) i Skuru.

## Bakgrund

Ordförande Stefan Saläng redogjorde för ärendet.

Det har under långt tid funnits önskemål om förbättrad service vid insamling av grovavfall. Före november 2001 fanns endast en möjlighet för kommuninnevånarna att själva lämna sitt grovavfall, förutom grindhämtning vid två tillfällen per år. Det var på Koviks återvinningscentral som drevs av Sellbergs på uppdrag av Nacka och Värmdö kommuner.

Som ett första steg att förbättra servicen beslutades om att bygga en ny ÅVC i Östervik nära Fisksätra och Saltsjöbaden. Den invigdes i november 2001.

Tekniska nämnden, som är beställare och finansiär, beslutade att man skulle gå vidare och bygga en anläggning till på Sicklaön.

## Projektbeskrivning

Anläggningen ligger vid Bastusjön i Skuru och delvis under motorvägsbron. Marken ägs av Nacka kommun och Vägverket. Vägverkets mark hyrs i första hand på 10 år med möjlighet till förlängning.

Bygglovhanteringen blev långdragen pga. överklaganden.

- Bygglov söktes 2002-01-31.

- Områdesnämndens beslut 2002-09-24 § 132 om tidsbegränsat bygglov

- Länsstyrelsens beslut med upphävande 2003-03-24 av Områdesnämndens beslut

- Länsrätten i Stockholms län dom om bygglov för tillfällig åtgärd i enlighet med PBL (1987:10)

- Kammarrätten i Stockholm meddelar 2003-12-09 att överklagande ej tas upp till prövning

För objektet har GBA Grus & Betong AB varit entreprenör. Byggnadsarbetena påbörjades 2004-07-01 och slutbesiktigades 2004-11-23.

Officiell invigning skedde 2004-12-04

## Forts. § 49

## Ekonomi

Upphandlingen genomfördes som ”förenklad upphandling” med stöd av kommunens upphandlingsenhet.

Entreprenaden har genomförts som en generalentreprenad.

Under anbudstiden togs fyra förfrågningsunderlag ut och två stycken kompletta anbud kom in. Det förmånligaste anbudet var på 4 210 000 kronor. Under anläggningen finns ett antal grova spill- och dagvattenledningar som varit i varierande kondition. För att försäkra sig om att renoveringar ej skulle behöva göras för lång tid framöver har renoveringar utförts som belastat projektet med 878 570 kronor samt tillkommande ledningsarbete med 116 000 kronor.

Bland tillkommande kostnader är sprängning och bergschakt den största tillkommande kostnaden ca 428 000 kronor. Övriga tillkommande kostnader är kvalitetsförbättringar som införts under entreprenaden.

Slutsumman blev 4 885 035 kronor för entreprenaddelen.

Därtill kommer kostnader för bygglov, hyresavtal med Vägverket, klottersanering av brospannen mm. Totalsumman för Skuru ÅVC blev 5 128 000 kronor.

## Slutsats

Genom tillkomst av Skuru ÅVC har servicen och tillgängligheten för kommunmedborgarna förbättrats. Hela kommunen har nu en tillfredsställande tillgång till återvinningscentral. Öppettiderna har anpassats till besökarnas behov.

Kostnaderna har hållits inom den ekonomiska ramen med undantag för icke förutsedda extraarbeten.

## Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse 9 maj, 2005.

## Beslutsgång

Tekniska nämnden beslutade enligt Stadsledningskontorets förslag.

- - - -

§ 50

# Anmälningar

## Beslut

Tekniska nämnden beslutade notera anmälningarna till protokollet.

- Brev till Elinor Nordqvist, Nacka kommun från Mikael Crona, svar från Elinor N

- Underrättelse ang. Detaljplan för Omringa 61:1, Livsmedelshall

- Nacka kommuns Postlista 2005-03-18 – 05-18

§ 51

# Övriga ärenden

## Ändrade sammanträdesdatum

Beslutades på förslag av (s)-gruppen att flytta sammanträdena den 19 oktober till 18 oktober och 7 december till 6 december.

## Information om textilinsamling

Med anledning av fråga från Roland von Malmborg (mp) om klädcontainer vid återvinningsstationen vid Saltjöbadens centrum, svarade Guldbrand Skjönberg att platsen är trång och inte rymmer container för klädinsamling.

## Återvinningsstationen i Mensättra

Ingrid Flory (m) tog upp frågan om nedskräpning vid ÅVS i Mensättra. Förpackningsinsamlingen är ansvarig för städningen.

## Baja Major på badstränder

Björn Sandström (m) ställde en fråga om vem inom kommunen som svarar för utplacering av Baja Major vid kommunens badanläggningar. Guldbrand Skjönberg svarade att det är områdesnämndernas ansvar.

## Va-verksamhetsområdet

Åke Sidenvall (kd) framförde önskemål att nämnden löpande informeras information om pågå ende va-arbeten.

Björn Sandström (m) önskar att en va-geografisk översiktskarta framtas.

Ordförande Stefan Saläng (fp) besvarade bägge frågorna med att nämnden i fortsättningen kommer att få löpande information om pågående va-arbeten.

## Samarbete med räddningstjänsten i Värmdö

Sten Hjalmarsson (s) ställde frågan om hur planerna för samarbete med räddningstjänsten i Värmdö kommun utvecklats. Ordförande Stefan Saläng svarade att dessa planer inte längre är aktuella sedan Värmdö beslutat att ansöka om medlemskap i brandförsvarsförbundet Södra Roslagen.

- - - -