| Plats och tid | Fabrikörsvillan, Nacka strand, 18.00 - 21.00 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beslutande | Stefan Saläng (fp) |  |  | Pyret Hedlund (s) |  |  |  |
|  | Annie Moberg (fp) |  |  | Sten Hjalmarsson (s) |  |  |  |
|  | Sven Ljungberg (m) |  |  | Holger Forsström (s) § 87-93 |  |  |  |
|  | Birger Berggren (m) |  |  | Roland von Malmborg (mp) § 94-103 |  |  |  |
|  | Björn Sandström (m) |  |  | Åke Ekstrand (s) |  |  |  |
|  | Åke Sidenvall (kd) |  |  |  |  |  |  |
|  | Martin Sebesta (m) |  |  |  |  |  |  |
|  | Thomas Åhlin (m) § 86 |  |  |  |  |  |  |
| Ersättare | Thomas Åhlin (m) § 87-103 |  |  | Holger Forsström (s) § 94-103 |  |  |  |
|  | Birgitta Berggren Hedin (fp) |  |  | Manni Wain (s) § 92-103 |  |  |  |
|  | Susanne Berger (fp) |  |  |  |  |  |  |
|  | Stefan Herczfeld (kd) |  |  |  |  |  |  |
| Övriga deltagare | Elinor Nordquist, Anna-Britta Nilsson, Anna Drakenberg, Per Höglund, Anders Lindh, Daniel Lindgren, Lena Kjellson, Lennart Karlsson, Anders Ekengren, Margareta Rindö, Heidi Swahn |  |  |  |  |  |  |
| Utses att justera | Pyret Hedlund |  |  |  | Paragraf 86 - 103 |  |  |
| Justeringsdatum | 19 december |  |  |  |  |  |  |
| Underskrifter | Sekreterare | ………………………………………………… |  |  |  |  |  |
|  |  | Heidi Swahn |  |  |  |  |  |
|  | Ordförande | ………………………………………………….. |  |  |  |  |  |
|  |  | Stefan Saläng |  |  |  |  |  |
|  | Justerande | ………………………………………………… |  |  |  |  |  |
|  |  | Pyret Hedlund |  |  |  |  |  |
| BEVIS om ANSLAGSDAG |  |  |  |  |  |  |  |
| Tekniska nämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sammanträdesdatum |  |  | 2006-12-04 |  |  |  |  |
| Anslaget sätts upp |  |  | 2006-12-20 |  |  |  |  |
| Anslaget tas ned |  |  | 2007-01-25 |  |  |  |  |
| Förvaringsplats för protokollet |  |  | Nacka Stadshus |  |  |  |  |
| Underskrift |  |  | ………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Nämndsekreterare |  |  |  |  |

# Innehållsförteckning

§ 86	Lägesrapport framtida strukturfrågor	3

§ 87	Information om den nya kommunaltekniska organisationen	4

§ 88	Information - Värmdös planerade va-ledningar i Nacka	5

§ 89	Reducering av vatten- och avloppsavgift, Lännersta 1:970, Semestervägen 3.	6

§ 90	Renovering och förnyelse av va- ledningsnät och anläggningar	7

§ 91	Lägesrapport om VA-situationen i Norra Boo	9

§ 92	Upphandling av konsult för utredning av inträffade översvämningar	10

§ 93	Lägesrapport om avbruten avfallsupphandling	11

§ 94	Information till TN om renhållningsupphandlingarna	12

§ 95	Planerade informationsinsatser inom avfallsområdet för 2007	14

§ 96	Information om inpasseringssystem vid återvinningscentraler	16

§ 97	Förslag om justering av avfallstaxan fr o m 1 april 2007	17

§ 98	Preliminär internbudget 2007	19

§ 99	Ekonomisk uppföljning för perioden januari – oktober  och prognos för år 2006	21

§ 100	Revisorernas PM nr 2 – Granskning av intern kontroll	22

§ 101	Sammanställning av öppna ärenden	23

§ 102	Inkomna handlingar samt delegationsbeslut Tekniska nämnden	24

§ 103	Avslutning	25

§ 86

# Lägesrapport framtida strukturfrågor

## Beslut

Nämnden noterar informationen till protokollet.

## Ärendet

Räddningschefen Per Höglund informerade dels om pågående interna utvecklingsprojekt inom både de operativa och förebyggande områdena, dels om det ökade intresset i regionen att bredda basen för det operativa samarbetet och samverkan mellan länets kommuner.

### Samverkan inom det skadeförebyggande området

Det finns en utvecklingspotential att utveckla samarbetet med Socialtjänsten, Folkhälsa och Brottsförebyggande etc då målgruppen till stora delar är den samma.

För att minimera eventuellt dubbelarbete samt ineffektivt resursutnyttjande vore det önskvärt att de politiska nämnderna samordnade sina uppdrag inom det skadeförebyggande området.

Förutom att bidra till en god livsmiljö och hållbar utveckling ligger det väl i linje med majoritets-programmets målsättning att effektivisera resursutnyttjande och ge god säkerhet till tredje man.

### Samverkan operativt

Räddningstjänsten i Nacka är en slimmad organisation på totalt 50 anställda

Bakgrunden till dagens organisation och storlek är det operativa samarbete och samverkan som i första hand har funnits mellan räddningstjänsterna i region Stockholm (Ekerö, Solna/Sundbyberg, Stockholm, Lidingö, Nacka och Värmdö)

I ett gemensamt inriktningsbeslut har Räddningscheferna i länet beslutat att utveckla det operativa samarbetet ur ett länsperspektiv för att öka slagkraften till en längre kostnad till nytta för tredje man

Det innebär att de gamla regiongränserna fasas ut. Nacka ligger strategiskt mellan tre större räddningstjänster nämligen; Stockholm, Södertörn och Södra Roslagens Brandförsvarsförbund. Framtidens samverkan och utveckling bör utgå från det.

Beslutsgång

Nämnden beslutade att notera informationen till protokollet.

- - - - -

§ 87

# Information om den nya kommunaltekniska organisationen

## Beslut

Nämnden noterar informationen till protokollet.

## Ärendet

Anders Ekengren informerade nämnden om de förändringar av den politiska beslutsorganisationen som kommunfullmäktige beslutat om i samband med Mål & Budget 2007-09 och som träder i kraft den 1 januari 2007.

Den nya strukturen innebär att nuvarande områdesnämnder upphör. De nuvarande elva nämnderna ersätts vid årsskiftet av sju nämnder - alla med kommungemensamt ansvar.

- Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN)
Den nya nämnden rymmer samtliga uppgifter inom miljö- respektive stadsbyggnadsområdet från områdesnämnderna.

- Tekniska nämnden (TN)
Nämndens nuvarande uppgifter utökas med samtliga uppgifter inom gatu-, park-, och trafikområdet från områdesnämnderna.

- Fritidsnämnden (FRN)
Här ingår nuvarande uppgifter och alla uppgifter inom fritidsområdet från områdesnämnderna och föreningsstödsnämnden.

Teknik - en teknisk huvudprocess

I anslutning till Tekniska Nämndens ändrade ansvarsområde kommer tjänstemannaorganisationen ses över. Syftet är att utveckla kommunens tekniska verksamhet och att höja standarden på vägar, parker och de kommunaltekniska anläggningarna i övrigt. Som ett första steg i det arbetet bildas en ny huvudprocess, Teknik, med Göran Helin som teknisk direktör.

M&H-enheterna Infrastruktur och Idrott&Fritid förs samman med Teknisk Produktion  och bildar fyra nya resultatenheter, varav två M&H-enheter; VA/renhållning och Teknik/fritid och två produktionsenheter; Bygg & Väg och Park & Idrott. Insatser som kan planeras ska upphandlas externt i konkurrens (den egna regin ska inte ge anbud). För oplanerade insatser och sådant som är opraktiskt att upphandla ges uppdragen direkt till produktionsenheterna. Detta innebär en successiv anpassning av dessa. En gemensam stödenhet för administration och vissa gemensamma specialister organiseras under Miljö&Stadsbyggnad. Förrådsverksamheten utreds men blir t.v. kvar kopplad till Bygg&Väg.

## Beslutsgång

Nämnden beslutade att notera informationen till protokollet.

- - - - -

§ 88

# Information - Värmdös planerade va-ledningar i Nacka

## Beslut

Nämnden noterar informationen till protokollet.

## Ärendet

Chefen för Infrastruktur Elinor Nordquist informerade nämnden om pågående ledningssamarbete med Värmdö kommun (transitledningar till Käppala-verket).

Projektering pågår enligt tidplan och handlingar för granskning kommer vara klara i början av januari.

Värmdö ska söka vattendom för två ledningar i Höggarnsfjärden. Värmdös två överföringsledningar kommer att kopplas samman med Nackas två ledningar, antingen i samband med anläggandet eller senare. Ett samnyttjandeavtal mellan Nacka och Värmdö kommuner för överföringsledningarna ska upprättas under våren 2007.

## Beslutsgång

Nämnden beslutade att notera informationen till protokollet.

- - - - -

§ 89	Dnr TN 2006/56

# Reducering av vatten- och avloppsavgift, Lännersta 1:970, Semestervägen 3.

## Beslut

Nämnden återremitterar ärendet för kompletterande undersökning av den faktiska vattenförbrukningen och abonnentens motivering för reducering av debiterad vatten- och avloppsavgift.

## Ärendet

Lena Kjellson, Infrastruktur, redogjorde för ärendet.

Fastigheten Lännersta 1:970, Semestervägen 3 ägs av Unihome AB och är bebyggd med en sommarstuga. Fastigheten har inte varit bebodd, förutom under en kort period under 2006. Vid avläsning av vattenmätaren har 21 325 m3 vattenförbrukning konstaterats mellan 2005-05-10 och 2006-06-26, mot en normalförbrukning på 159 m3/år. Någon vattenläcka har inte kunnat konstateras och fastighetsägaren tror inte att det för närvarande råder något fel på mätaren.

Fastighetsägaren vädjar om att endast få betala en normal förbrukning för perioden 2005-05-10 till 2006-06-26. Nacka kommun har dock som policy att fakturera den normala förbrukningen plus självkostnaden (inköp och elkostnad), för det övriga vattnet vid läckage om det inte runnit ner i avloppet. Beräknad självkostnad för vatten är 4.16 kr/m3.

Överförbrukningen uppgår till 21 285 m3 och nedskrivningen av förbrukningsavgiften skulle då uppgå till 313 528,05 kr.

(Fakturerat belopp 402 829,25 – 313 528,05=89 301,20 kr.)

## Yrkande

Stefan Saläng (fp) yrkade återremiss för kompletterande undersökning av den faktiska vattenförbrukningen och abonnentens motivering för reducering av debiterad vatten- och avloppsavgift.

## Beslutsgång

Nämnden beslutade att återremittera ärendet..

## Handlingar i ärendet

Infrastrukturenhetens tjänsteskrivelse 2006-10-30

Bilaga Kopia på faktura 25167210

Bilaga Beräkning

- - - - -

§ 90

# Renovering och förnyelse av va- ledningsnät och anläggningar

## Beslut

Tekniska nämnden beslutar notera informationen.

## Ärendet

Anders Lindh från Teknisk Produktion redogjorde för ärendet.

VA- verket har under en lång rad år ambitiöst satsat på renovering och förnyelse av ledningsnäten. Budgeten för denna verksamhet 2006 fastställdes till 15 mkr. Renoveringsprogrammet 2006 är till stor del genomfört, men beroende på det omfattande förberedelse- och upphandlingsarbete som krävs för att ta fram de enskilda objekten, kommer delar av programmet att färdigställas först under vintern/våren 2007. Totalt kommer 2006 års renoveringsprogram att uppgå till ca 13 mkr.

### Arbetsgången för ledningsförnyelse/renovering

Kontinuerligt över året pågår arbete med att ta fram lämpliga objekt på ledningsnätet. Objekten samlas i en ”bank” och kompletteras under hand med information från olika delar av verksamheten. För att ge en uppfattning om de arbetsmoment som ingår i utförande av åtgärder redovisas här en del vanliga inslag:

- Driftstörningsrapporter (läckor, avloppsstopp m m) från VA- Banken

- Driftdata från övervakningssystemet (t ex flöden till avloppspumpstationer)

- TV- inspektion enskilda objekt/områden

- Modellering vattennät i MikeNet

- Luft-/vattenspolning vattennätet

- Spolning/rotskärning spillvattennätet

- Projektering ledningsomläggningar

- Upprätta förfrågningsunderlag

- Upphandling entreprenad

- Utförande (omläggning, schaktfri renovering m fl åtgärder)

- Kontroll och uppföljning av arbetet

- Dokumentation av åtgärderna, va- kartverk

### Förnyelse och renoveringsåtgärder 2007

För närvarande pågår förberedelserna för planerade åtgärder under 2007. Förslag på objekt redovisas enligt nedan. Kostnader är ungefärligt uppskattade och bygger på

erfarenhetsvärden. Verkliga priser fås först efter genomförda upphandlingar.

TN:s preliminära internbudget för 2007 upptar 14 mkr för renovering och omläggning av ledningar. Kommande upphandlingar kan, beroende på anbuden, medföra att objekt i listan över föreslagna åtgärder behöver lyftas ut alternativt nya objekt ur”objektbanken” läggas till.

Forts § 90

Föreslagna objekt åtgärdsprogram 2007

| Objekt | Dimensioner | Problem | Åtgärd | m vatten | m spill | Kostnad mkr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Furuvägen/Blomstervägen | S150-225 | Krosskador, sprickor, rotinträngning | Renovering |  | 230 | 0,50 |
| Sicklasjö | S525 | Exploatering (SKANSKA) | Omläggning/ renovering |  | 175 | 0,50 |
| Järneksvägen | S225 | Krosskador, sprickor, rotinträngning | Renovering |  | 250 | 0,90 |
| Ektorp | V350 | Läckor huvudvatten-ledning | Renovering | 560 |  | 5,00 |
| Telegramvägen | S225-400 | Sprickor, dålig självrensning | Renovering |  | 300 | 0,60 |
| Observatoriebacken | S225, V100 | Inläckage | Renovering | 60 | 60 | 0,30 |
| Jaktvarvsvägen | S225, V100 | Läckor | Renovering | 230 | 100 | 1,30 |
| TV- filmning |  |  | Områdes-filmningar |  |  | 1,00 |
| Dalvägen | V200 | Strypning huvudvatten-ledning | Omläggning till V400 | 160 |  | 1,60 |
| Värmdövägen/Boo kyrka | S800 | Frätskador btg | Strumpa |  | 600 | 2,10 |
| Summa |  |  |  |  |  | 13,80 |

### Övrigt underhålls- och förnyelsearbete

Sedan några månader pågår arbetet med en underhållsplan för va- verkets fasta anläggningar, dvs byggnader och fasta anläggningar över mark. Det handlar om takkonstruktioner, byggnadsdelar och ytskikt på t ex pumpstationer och vattentorn och betraktas därför som byggnadstekniskt underhåll.

Va-enheten behöver på liknande sätt inventera behovet av upprustning, utbyte och modernisering av el- och styrinstallationer, pumpar, rörgalleri och ventiler inne i pumpstationer och vattentorn. Många anläggningsdelar är från 1960- talet och har betydligt sämre kapacitet och energieffektivitet än den moderna utrustning som finns på marknaden idag.

## Beslutsgång

Nämnden beslutade i enlighet med förslag till beslut.

## Handlingar i ärendet

Tekniskproduktions tjänsteskrivelse 2006-11-22

- - - - -

§ 91	Dnr Tn 2005/77

# Lägesrapport om VA-situationen i Norra Boo

## Beslut

Nämnden noterar informationen till protokollet.

## Ärendet

Lennart Karlsson informerade nämnden

Va-ledningarna mellan Lövbergavägen och Vikingshällsvägen är färdigprojekterade. Nu kommer alla fastigheter som gränsar till ledningen att få förfrågan om läge för förbindelsepunkt samt frischaktsavtal. Avtal måste träffas med ägarna av de fyra reningsverken som ska kopplas in på de nya ledningarna.

Verksamhetsområdet för den allmänna va-anläggningen kommer när ledningarna är klara att utföras till att omfatta de fastigheter som nu får förfrågan om förbindelsepunkt.

Övriga fastigheter inom området kommer att få möjlighet att avsluta när de lokala distributionsnäten byggs ut.

Byggstart beräknas ske under våren 2007 och pågå under ca 15 månader

## Beslutsgång

Nämnden beslutade att notera informationen till protokollet.

- - - - -

§ 92	Dnr TN 2006/60

# Upphandling av konsult för utredning av inträffade översvämningar

## Beslut

Tekniska nämnden beslutar uppdra till Infrastruktur att genomföra en inventering och upprätta åtgärdsförslag för att komma till rätta med de återkommande översvämningarna i första hand inom områdena Hästhagen, Nysätra samt Lillängen.

## Ärendet

Under sommaren och hösten har två kraftigare regnväder drabbat Nacka med omfattande översvämningar på ca 50 enskilda fastigheter som följd. Den 21 augusti uppmättes enligt uppgift > 55 mm på några timmar. De områden som drabbades värst var Hästhagen, Nysätra samt Lillängen. Även på andra håll i kommunen förekom översvämningar men i ovannämnda områden var koncentrationen störst. Flera av de nu drabbade fastigheterna har tidigare haft översvämningar vid kraftigare regnväder. Krav på ersättning för självrisk samt tekniska åtgärder, som backventiler, har inkommit och fler är att vänta när försäkringsbolagen kommer med sina debiteringar.

Allmänt kan sägas att i dessa delar av kommunen saknas dagvattenledningar i stor utsträckning så dagvattnet måste infiltreras eller avledas via vägdiken. Omfattande renoveringar av spillvattenledningar har genomförts med avsikt att minska inläckage av ovidkommande vatten som exempelvis grund- och dränvatten. Trots dessa åtgärder återkommer problemen vid större nederbördsmängder vilket tyder på att enskilda fastigheter har stuprör, dräneringar och gårdsbrunnar anslutna till spillvattennätet som ej är dimensionerat för att ta hand om även detta vatten. Genom den stora mängden ovidkommande vatten uppstår ett övertryck i ledningen och vattnet pressas genom servisledningar och upp i golvbrunnar i lågt liggande fastigheter.

För att få klarhet i omfattningen av anslutna stuprör och gårdsbrunnar måste en omfattande inventering utföras. Infrastruktur har för avsikt att upprätta en problembeskrivning samt vilka frågor man vill ha svar på vid den föreslagna inventeringen. De konsulter som är intresserade skall förutom pris redogöra på vilket sätt och med vilka metoder arbetet skall bedrivas.

Infrastruktur anser det angeläget att inventeringen kommer i gång snarast då många fastighetsägare förväntar sig åtgärder som minimerar risken för framtida översvämningar.

## Yrkande

Stefan Saläng (fp) yrkade att nämnden uppdrar till Infrastruktur att genomföra en inventering och upprätta åtgärdsförslag för att komma till rätta med de återkommande översvämningarna i första hand inom områdena Hästhagen, Nysätra samt Lillängen.

## Beslutsgång

Nämnden beslutade i enlighet med ordförandens förslag till beslut.

## Handlingar i ärendet

Infrastrukturs tjänsteskrivelse 2006-11-21

- - - - -

§ 93	Dnr Tn 2005/75

# Lägesrapport om avbruten avfallsupphandling

## Beslut

Nämnden noterar informationen till protokollet.

## Ärendet

Stadbyggnadsdirektören Anders Ekengren lämnade en lägesrapport beträffande den avbrutna avfallsupphandlingen.

Resta har genom sin advokat vid ett möte med kommunen överlämnat ett utkast till stämningsansökan. Företaget hävdar att kommunen avbrutit upphandlingen utan sakliga skäl och yrkar i första hand ersättning för utebliven vinst och i andra hand ersättning för deras kostnader för att delta i upphandlingen. I det senare fallet handlar det främst om kostnader för "utrustning som beställts men blivit onyttiga".

Kommunens hållning är att något formellt fel enligt LOU inte begåtts men att kommunen är villig att ersätta skäliga kostnader för att upprätta Restas anbud. Om Resta fullföljer sin stämningsansökan blir det för Nackas del en försäkringsfråga med tre basbelopp i självrisk. Möjligen avvaktar Resta den kommande upphandlingen innan man gör rättssak av den avbrutna upphandlingen.

## Beslutsgång

Nämnden beslutade att notera informationen till protokollet.

- - - - -

§ 94	Dnr Tn 2006/54

# Information till TN om renhållningsupphandlingarna

## Beslut

Nämnden noterar informationen till protokollet.

## Ärendet

Elinor Nordquist och Daniel Lindgren infrastrukturenheten redogjorde för ärendet.

Infrastruktur har under de senaste veckorna arbetat vidare med föreberedande arbete inför framtagandet av ett förfrågningsunderlag. Vad som hittills gjorts är en noggrann analys av hur problemen från förra gången kan undvikas och hur en lämplig uppdelning i entreprenader bör ske. Analysen och kvalitetssäkringen har bestått bland annat av följande:

- Furumo Irebrand Avfallskonsult AB, vilka har mycket gott renommé, är delaktiga som rådgivare under hela processen och har kommit med ett antal bra uppslag.

- Informationsutbyte har skett med Stockholm, Ekerö, Tyresö, Upplands-Väsby och Värmdö för att ta del av deras erfarenheter av avfallsupphandlingar. Fler kommuner kommer att kontaktas.

- Flertalet förfrågningsunderlag från andra kommuner har rekvirerats. Fler kommer att rekvireras.

- Kontakt har tagits med följande avfallsentreprenörer i branschen:

Resta, Ragnsells, Sita, Melskär, SRV, Sörab, Liselott Lööf, Hellsten, IL

Detta för att få deras synpunkter på vårt förslag till uppdelning.

- Transportfacket har tillfrågats om deras syn på arbetsmiljöarbetet mm för att vi ska få kontroll över vilka krav som kommer under entreprenaden, t ex att stora säckar förbjuds.

- Utöver detta har kontakter skett med andra avfallskonsulter samt expertis inom upphandling.

I Mål & Budget bilaga 10 anges villkoren enligt vilka den nya tekniska organisationen ska bedrivas. Där framgår bland annat att fler och mindre entreprenader är att eftersträva. Detta stämmer även med hur Infrastruktur resonerat. Därför kommer ett antal mindre entreprenader att upphandlas. Det gör i sig att risken för stora problem med en upphandling minskar.

Den uppdelning av entreprenaderna som blivit följden av den analys vi genomfört är:

- En liten behandlingsentreprenad omfattande mottagning och behandling av latrin, trädgårdsavfall via budning/abonnemang, avfall från grovsoprum och framöver även biologiskt avfall. Detta är avfall som samlas in med konventionella sopbilar och lastbilar.

- Den stora insamlingsentreprenaden där all insamling på fältet sker, dvs insamling av säck och kärlsopor, avfall från grovsoprum, trädgårdsavfall mm. Mobil sopsugning (tömning av sopnedkastsbehållare med ”dammsugslastbil”) lyfts ur som en egen entreprenad eftersom tillgången på mobila sopsugslastbilar på marknaden är mycket begränsad och utgör därmed en konkurrenshämning. Avfallet i insamlingsentreprenaden levereras till vinnaren av den lilla behandlingsentreprenaden samt till tidigare upphandlade Högdalenverket.

- Behandling av material från ÅVC inklusive transport från ÅVC

- Drift ÅVC

Forts § 94

Infrastruktur överväger att låta entreprenadlängderna på de två ÅVC-upphandlingarna löpa så att de tar slut i samband med att Tyresös och Värmdös liknande entreprenader löper ut. Det ger kommunen en möjlighet att i nästa upphandlingsomgång (ca 2012) samordna upphandlingen på liknande sätt som norrortskommunerna gjort i Sörab-samarbetet. En bättre samordning bör minska kostnaderna för grovavfallshanteringen.

### Tidsplan:

4 dec- ytterligare kommentarer från TN om utformningen

7 dec- den lilla behandlingsupphandlingen går ut

29 jan- anbud in

ca 20 feb- utvärdering klar och beslut i nämnden. TN kommenterar utformningen av nästa förfrågningsunderlag.

22 feb- övriga insamlingsupphandlingen och eventuellt även de sista två går ut

16 apr- anbud in

## Beslutsgång

Nämnden noterar informationen till protokollet.

## Handlingar i ärendet

Infrastrukturs tjänsteskrivelse 2006-11-17

- - - - -

§ 95	Dnr TN 2006/68

# Planerade informationsinsatser inom avfallsområdet för 2007

## Beslut

Tekniska nämnden noterar informationen som ett underlag till förslaget till internbudget för 2007.

## Ärendet

Anna Drakenberg, Infrastruktur, informerade i ärendet.

Under mandatperioden har inkommit många förslag från både Tekniska nämndens ledamöter och kommuninnevånare om hur man skulle kunna öka kunskaperna och medvetenheten om avfallshanteringen i allmänhet och sopsorteringen i synnerhet. Varför ska vi sortera och samla in, hur går det till och vad händer med det man samlar in. Intentionen är att Infrastruktur under 2007 ska ta fram en kommunikationsplan för att förbättra möjligheten att nå olika målgrupper och hur budskapet till dem ska se ut. Nedan redovisas ett antal aktiviteter som föreslås genomföras under nästa år.

### Årlig information

Den årliga broschyren om renhållning och VA kommer att gå ut med räkningen till abonnenterna i februari-mars.

### Farligt avfall

Under våren kommer vi att göra ett försök med att samla in farligt avfall och apparater med inbyggda batterier med en mobil miljöstation. Den mobila stationen kommer att bli ett komplement till de miljöstationer som finns utplacerade idag. Hämtningsschemat kommer att annonseras i NackaVärmdöposten och som lösblad i infobroschyren. Information kommer också att läggas ut på hemsidan.

I samband med att insamlingsbilen besöker ett område kommer någon ytterligare informationsinsats göras t.ex. att dela ut något (penna, klistermärke), dela ut informationsblad eller att någon person från kommunen åker med i bilen för att svara på frågor. Ragnsells, kommunens entreprenör för farligt avfall, har en kemist med som kan besvara frågor om farligt avfall. Med i bilen kommer det också att finnas information från Naturvårdsverkets batterikampanj som är inriktad på insamling av apparater med inbyggda batterier.

### Återvinningscentralerna Skuru och Östervik

Skuru och Östervik ska få tydligare skyltar och en väghänvisning från den ena till den andra centralen (för dem som kommer då centralen är stängd). En enklare sorteringsguide, hur avfallet ska sorteras på centralen kommer att göras.

### Hemsidan

Information som ligger ute på hemsidan ses över kontinuerligt. På hemsidan finns information om avfall och återvinning, inlämningsställen och hämtningar, öppettider på ÅVC m m. En ny sida för boende i flerbostadshus planeras.

Forts § 95

### Materialinsamling

RVF, Renhållningsverksföreningen, kommer att ha en kampanj om avfall och material under 2007. Kampanjen är inriktad på att öka förtroendet, både för kommunerna och deras roll i avfallshanteringen, och för nyttan med materialåtervinning. Vi följer kampanjen för att senare under året se om det är delar som Nacka kommun vill arbeta vidare med.

### Information med räkningen

Med årets sista faktura går ett informationsblad ut som påminner om att sopkärlen inte får hindra snöröjningen och att öppettiderna på Skuru ÅVC och Österviks ÅVC förändras något.

## Beslutsgång

Nämnden beslutade att notera informationen till protokollet.

## Protokollsanteckningar

Protokollsanteckning från Stefan Herczfeldt (kd) med instämmande av Sven Ljungberg (m), Stefan Saläng (fp) och Åke Sidenvall (kd):

Vi ansluter oss huvudinriktningen i informationsplanen och ser fram emot att under det kommande året ta del av de praktiska resultaten.

Vi ser det som särskilt viktigt att följa upp följande områden:

- Attitydpåverkan: Vet brukarna vad som är viktigt att veta? Tycker de själva att det är viktigt? Och tycker de att det är besvärligt eller krångligt att ”göra rätt”?

- Att identifiera vilka grupper som är mottagliga för påverkan

- Att se till att informationen är tillgänglig dels när man söker den, och dels när man står med ett konkret och praktiskt problem

- Att se om vi kan påverka individernas faktiskt beteende, och om det resulterar i minskade avfallsmängder.

## Handlingar i ärendet

Infrastrukturenhetens tjänsteskrivelse 2006-11-23

Bilaga Informationsblad Vinter, snö och utställda kärl

- - - - -

§ 96

# Information om inpasseringssystem vid återvinningscentraler

## Beslut

Nämnden noterar informationen till protokollet.

## Ärendet

Elinor Nordquist från Infrastrukturenheten informerade nämnden.

För att samla erfarenheter har Nacka tillsammans med Värmdö kommun haft kontakt med andra kommuner som har inpasseringskontroll eller ligger i startgroparna för att upphandla den och leverantörer. Ett förfrågningsunderlag är planerat att skickas ut i januari. Beslut om leverantör bör kunna tas under våren 2007.

## Beslutsgång

Nämnden beslutade att notera informationen till protokollet.

- - - - -

§ 97	Dnr TN 2006/53

# Förslag om justering av avfallstaxan fr o m 1 april 2007

## Beslut

Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige

1. att avfallstaxan höjs med 5 % från och med den 1 april 2007.

2. att nuvarande avfallstaxa kompletteras med särskild taxa för djupbehållarsystem och reviderad taxa för hushåll med gemensam sophämtning enligt tjänsteskrivelsens bilaga 2.

## Ärendet

Behandlingskostnaden för säck- och kärlsopor har minskat kraftigt sedan soporna förbränns i Högdalenverket, men samtidigt har kostnaderna för återvinningscentralerna ökat mer än väntat.

Riksdagen har beslutat att en ny förbränningsskatt skall belasta avfallshanteringen

fr.o.m. den 1 juli 2006. Uppskattningsvis blir den totala skattekostnaden för behandling av säck- och kärlsopor och grovavfall ca 4 Mkr/år.

För att få full kostnadstäckning och dessutom ett överskott med 1 Mkr för år 2007 (enligt tidigare beslut och för att minska det ackumulerade underskottet) krävs en generell höjning av taxan.

Faktorer som påverkar förslaget till ny taxa är:

- Införande av förbränningsskatt - Skatten varierar mellan 89 kr/ton och 444 kr/ton beroende på hur stor elproduktionen är vid förbränningsanläggningen och hur stor andel den totala avfallsmängden som är verksamhetsavfall

- Renhållningsverkets ackumulerade underskott på 8,1 Mkr – beslut i TN att renhållningsverkets resultat 2007 ska bli 1 Mkr.

- Renhållningsindex - Gällande entreprenadavtal har sedan år 2002 höjts med 11,5 % vilket inte har kompenserats fullt ut i gällande taxa.

- Övriga förändringar - Införande av mobil hämtning av farligt avfall och utrymme för ökade öppettider på återvinningscentralerna.

## Yrkande

Stefan Saläng (fp) yrkar bifall till beslut enligt förslag dock med ändringen att taxehöjningen begränsas till 5%

## Beslutsgång

Nämnden beslutade i enlighet med ordförandes yrkande.

## Protokollsanteckningar

Protokollsanteckning från Stefan Herczfeldt (kd) med instämmande av Sven Ljungberg (m), Stefan Saläng (fp) och Åke Sidenvall (kd):

Gällande insamlingsavtal för hushållsavfall löper fram till den 31 mars 2008. Inför nästa avtalsperiod vill vi verka för en översyn av avfallstaxorna i linje med det övergripande kommunmålet om påverkbara avgifter.

Forts § 97

Exempel på förändringar som bör övervägas är:

- Att på varje faktura till hushåll ange "kompostrabatt" med antingen noll kronor eller relevant belopp, med förhoppningen att öka intresset för kompostering

- Att låta ett visst antal eller samtliga tömningar ingå i basavgiften, och sedan ge "rabatt" när man avstått tömning

- Att se över om man kan ge särskilda erbjudanden till fastighetsägare (företag eller borättsföreningar) av flerfamiljshus, för att stimulera de boende att kompostera sitt avfall. En variant skulle kunna vara en återbetalning vid årets slut, varvid värdet skulle bli mer lätthanterligt för värdarna.

- Att se över om man kan ta betalt för verksamhetsavfall vid återvinningscentralerna. En variant är att man skall kunna lösa ett kort för t.ex. 50:- för en vecka, 100:- för en månad, 250:- för ett kvartal. Försäljning skulle kunna ske vid kommunala anläggningar så som stadshuset, i Forum, i biblioteken eller genom att utnyttja andra moderna betalningssätt via telefon eller internet.

## Handlingar i ärendet

Infrastruktur enhetens tjänsteskrivelse 2006-11-29

Bilaga 1: Renhållningsverkets internbudget

Bilaga 2 Avfallstaxa - kompletteringar

- - - - -

§ 98	Dnr TN 2006/67

# Preliminär internbudget 2007

## Beslut

Informationen noteras i protokollet

Tekniska nämnden beslutar uppdra till stadsledningskontoret att till nästa sammanträde, då internbudgeten för 2007 ska behandlas, redovisa förslag till belysning av vattentornet i Nacka Strand.

## Ärendet

Margareta Rindö informerade nämnden.

Tekniska nämnden redovisar preliminär budget för va och renhållning

Preliminära fördelningar  budget år 2007

| Renhållning och avfallshantering |  | Prel. budget | Budget |
| --- | --- | --- | --- |
| Intäkter |  | 2007 | 2006 |
| Brukningsavgifter/behållarhämtning (säck, kärl) | Not 1 | 41 800 | 38 500 |
| Ersättning plastkretsen |  | 600 | 600 |
| Totalt |  | 42 400 | 39 100 |
| Kostnader |  |  |  |
| Hushållsavfall -Insamling | Not 2 | -13 700 | -13 300 |
| Hushållsavfall -Behandling Fortum |  | -7 900 | -7 650 |
| Förbränningsskatt | Not 3 | -4 000 |  |
| Hushållsavfall-Behandling-farligt avfall miljöstationer och insamling farligt avfall | Not 4 | -1 700 | -1 150 |
| Återvinningscentraler | Not 5 | -9 000 | -8 500 |
| Kapitalkostnad | Not 6 | -1 100 | -870 |
| Nämnd, nämndstöd och nämndadministration | Not 7 | -500 | -450 |
| Debitering av brukningsavgifter | Not 8 | -600 | -500 |
| Huvudmannauppgifter | Not 9 | -1 400 | -1 400 |
| Utredningar och upphandling |  | -400 | -100 |
| Information , övrigt oförutsett och reserv | Not 10 | -1 100 | -900 |
| Summa kostnader |  | - 41 400 | -35 420 |
| Resultat |  | 1000 | 3 680 |

Forts § 98

## Yrkande

Stefan Saläng (fp) yrkade att stadsledningskontoret ges i uppdrag att till nästa sammanträde, då internbudgeten för 2007 ska behandlas, redovisa förslag till belysning av vattentornet i Nacka Strand.

## Beslutsgång

Nämnden beslutade att notera informationen till protokollet. Vidare beslutade nämnden att bifalla ordförandens tilläggsyrkande.

## Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse  2006-11-22

- - - - -

§ 99	Dnr TN 2005/71

# Ekonomisk uppföljning för perioden januari – oktober  och prognos för år 2006

## Beslut

Informationen noteras till protokollet.

## Ärendet

Margareta Rindö, från enheten för ekonomistrategi, informerade nämnden i ärendet.

Tekniska nämnden redovisar resultatet för januari – oktober och en prognos för  2006.

| Tusentals kronor | Budget KF 2006 | Utfall 2006-10-31 | Prognos 2006 | Avvikelse prognos mot KF:s budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiering räddningstjänsten | -30 000 | -25 000 | -30 000 | 0 |
| Automatiska brand larm | 1 000 | 834 | 1 000 | 0 |
| Va-verket | 0 | 228 | 455 | 455 |
| Renhållningsverket | 6 000 | 10 | 900 | -5 100 |
| Summa | -23 000 | -23 928 | -27 645 | -4 645 |

Anläggningsavgifter

| Tusentals kronor | Budget KF | Utfall 2006-10-31 | Prognos 2006 | Avvikelse prognos mot KF:s budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anläggningsavgifter | 16 500 | 9 614 | 15 000 | -1 500 |
| Serviser |  | -3 226 | -4 000 | -4 000 |
| Summa | 16 500 | 6 388 | 11 000 | -5 500 |

Investeringar

| Tusentals kronor | Budget KF | Utfall 2006-10-31 | Prognos 2006 | Avvikelse prognos mot KF:s budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Va verket | -8 600 | -210 | -210 | 8 590 |
| Renhållningsverket | -1 300 | -170 | -170 | 1 130 |
| Summa | -9 900 | -380 | -670 | 9 720 |

## Beslutsgång

Nämnden beslutade att notera informationen till protokollet.

## Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse 2006-11-24

- - - - -

§ 100	Dnt TN 2006/66

# Revisorernas PM nr 2 – Granskning av intern kontroll

## Beslut

Tekniska nämnden noterar informationen om revisorernas PM nr 2 till protokollet.

## Ärendet

Revisorerna har i PM nr 2 genomfört en granskning av den interna kontrollen. Den interna kontrollen bedöms i allt väsentligt vara tillfredställande. Åtgärder behöver dock vidtas för att den interna kontrollen ska bli mer ändamålsenlig, säker och effektiv. Bland annat behöver styrning och uppföljning av internkontroll enligt gällande internkontrollreglemente utvecklas ytterligare. I revisionsskrivelsen önskar revisorerna få kommunstyrelsens kommentarer till iakttagelser och rekommendationer i promemorian.

Därför föreslås att Tekniska nämnden enbart noterar informationen om revisorernas PM nr 2 till protokollet, och särskilt kommenterar ett förbättringsområde som revisorerna lyfter fram. Det gäller redovisningen av investeringsprojekt. De bör redovisas på annat sätt när det gäller avskrivningstider. Nämnden instämmer i detta. Idag är det vanliga att alla delar i ett enskilt investeringsprojekt får samma avskrivningstid, oavsett att de i sak har olika teknisk livslängd och rekommenderad avskrivningstid. Problemet är till stor del kopplat till den tekniska uppbyggnaden av anläggningsregistret.

## Beslutsgång

Nämnden beslutade att notera informationen till protokollet.

## Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse 2006-11-20

Bilaga MP nr 2 - Granskning av intern kontroll

- - - - -

§ 101

# Sammanställning av öppna ärenden

## Beslut

Nämnden noterar informationen till protokollet.

## Ärendet

Anders Ekengren redogjorde för ärenden som är öppna och kommer att föras över till den nya tekniska nämnden. Detsamma gäller även öppna ärenden inom gatu-, park-, och trafikområdet som handlagts av de fyra områdesnämnderna.

## Beslutsgång

Nämnden beslutade att notera informationen till protokollet.

- - - - -

§ 102

# Inkomna handlingar samt delegationsbeslut Tekniska nämnden

## Beslut

Nämnden noterar informationen till protokollet.

## Ärendet

### Följande beslut har tagits på delegation

- 	Förlängning av avtal gällande insamling av hushållsavfall

- 	Räddningstjänsten -Tillsynsföreläggande, Hasseludden 1:73

-	Ordförande beslut 2006-12-01

Antagande av entreprenadarbete Evedalsvägen, Lillsvängen och Solbrinken

### Inkomna handlingar

| 1 | Postlista 2006-10-18 - 2006-11-30 |
| --- | --- |
| 2 | Tackbrev uppvaktningen från Åke Sidenvall |

## Kurser och konferenser

Inga kurser eller konferenser

## Beslutsgång

Nämnden beslutade att notera informationen till protokollet.

- - - - -

§ 103

# Avslutning

Informationen noterades till protokollet.

Ordföranden Stefan Saläng tackade alla medarbetarna och alldeles särskilt nämndens sekreterare Heidi Swahn, för synnerligen förtjänstfulla arbetsinsatser under det gångna året, särskilt om man betänker den samlade arbetsbördan.

Senaste attitydundersökningen visade åter att Nackaborna, som är våra uppdragsgivare, hyser stort förtroende för och uppskattar alla delar (va, renhållning och räddningstjänsten) som utgör nämndens ansvarsområde.

Ordföranden tackade även nämndens alla ledamöter och ersättare för gott samarbete och konstruktiva diskussioner under hela den gångna mandatperioden.

Mötet avslutades med en måltid i god och munter stämning. Efteråt fick avgående ledamöter och ersättare en julklapp, alltså minnesgåva.